Матрица ответственности RACI

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Работы | PM | BA | UX/UI Designer | Разработчики | Database Admin | QA | Support & Training Specialist | Product Owner |
| 1. Составление и утверждение SRS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Анализ требований | C | R | C | I | I | I | I | A |
| 1.2. Подготовка документа | C | R | I | I | I | I | I | A |
| 1.3. Утверждение документа | A | R | I | I | I | I | I | A |
| 2. Дизайн |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Проектирование интерфейса пользователя | C | C | R | I | I | I | I | A |
| 2.2. Создание прототипов | C | C | R | I | I | I | I | A |
| 3. Разработка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Система регистрации и авторизации | C | I | C | R | C | I | I | A |
| 3.2. Статистика посещений | C | I | C | R | C | I | I | A |
| 3.3. Функционал для роли администратора сети | C | I | C | R | C | I | I | A |
| 3.4. Функционал для роли администратора | C | I | C | R | C | I | I | A |
| 3.5. Функционал для роли сотрудника | C | I | C | R | C | I | I | A |
| 4. Тестирование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Разработка тестов | I | C | I | C | I | R | I | I |
| 4.2. Проведение тестирования | I | I | I | C | I | R | I | I |
| 4.3. Устранение ошибок | I | I | I | R | C | A | I | I |
| 5. Внедрение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Подготовка к развертыванию | C | I | I | R | C | I | A | A |
| 5.2. Развертывание системы | C | I | I | R | C | I | A | A |
| 5.3. Обучение пользователей | C | I | I | I | I | I | R | A |
| 6. Поддержка и обслуживание | C | I | I | R | C | I | R | A |
| 6.1. Мониторинг системы | C | I | I | R | R | I | I | A |
| 6.2. Обновления и улучшения | C | I | I | R | R | I | I | A |
| 6.3. Поддержка пользователей | I | I | I | I | I | I | R | A |